PROJET BIGDATA FINANCE

Pipeline temps réel • MLOps • Chaos Engineering • Pentest

| Auteur | Haddock — Apprenti Data Engineer @ Derichebourg |
| --- | --- |
| Période | Juillet 2026 — Septembre 2026 (3 mois) |
| Objectif final | Pipeline BigData finance en production — résilient et sécurisé |
| Budget estimé | ~77 € / mois (détail en fin de document) |
| Stack principale | Kafka • Spark • Dagster • MLflow • DuckDB • Redis • FastAPI • Kali Linux |

# 1. Contexte et objectifs du projet

## 1.1 Pourquoi ce projet ?

Ce projet a pour ambition de construire une infrastructure BigData de bout en bout, inspirée des architectures utilisées en production dans les entreprises fintech et les hedge funds. Il couvre trois dimensions complémentaires :

- Data Engineering : ingestion temps réel, traitement de flux, stockage chaud/froid

- MLOps : entraînement, versioning et déploiement de modèles de Machine Learning

- SRE & Sécurité : résilience par chaos engineering et hardening par pentest

Ce projet constitue également un portfolio concret et démontrable pour progresser vers un rôle de Data Architect avec expertise sécurité.

## 1.2 Source de données

L'API publique Binance (WebSocket) fournit des données de marché en temps réel sans authentification pour les flux publics :

- Paires : BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT

- Données : OHLCV tick-by-tick (Open, High, Low, Close, Volume)

- Fréquence : mise à jour toutes les secondes

## 1.3 Vision cible à fin Novembre 2026

À la fin du projet, l'infrastructure devra permettre :

- Ingestion continue de données de marché depuis Binance WebSocket

- Traitement en flux via Apache Kafka et Spark Structured Streaming

- Stockage en couche chaude (Redis) et couche froide (Parquet sur Backblaze B2)

- Orchestration des batchs et retraining ML via Dagster

- Déploiement d'un modèle XGBoost ou LSTM produisant un signal long/short/neutre

- Exposition du signal via une API FastAPI sécurisée

- Simulation de pannes automatisées (Chaos Engineering) avec auto-réparation

- Audit de sécurité complet de l'infrastructure avec rapport de remédiation

# 2. Architecture technique

## 2.1 Vue d'ensemble des phases

| Phase | Nom | Description |
| --- | --- | --- |
| PHASE 1 | BigData Finance Pipeline | Ingestion Binance → Kafka → Spark → DuckDB/Redis → MLflow → FastAPI |
| PHASE 2 | Chaos Engineering | Injection de pannes + auto-healing + observabilité (Prometheus, Grafana) |
| PHASE 3 | Pentest & Hardening | Audit Kali Linux : Kafka, FastAPI, MLflow, Dagster → rapport CVE + fixes |

## 2.2 Stack technique détaillée

| Composant | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Source | Binance WebSocket | Données de marché OHLCV temps réel |
| Message Broker | Apache Kafka | File de messages, découplage producteur/consommateur |
| Traitement flux | Spark Structured Streaming | Agrégations, windowing, feature engineering temps réel |
| Cache chaud | Redis | Features ML en mémoire (RSI, MA, Bollinger) |
| Stockage froid | Parquet + Backblaze B2 | Historique S3-compatible, requêtes DuckDB |
| Analyse batch | DuckDB | Requêtes analytiques SQL sur Parquet |
| Orchestration | Dagster | Planification batchs, retraining hebdomadaire |
| MLOps | MLflow | Tracking expériences, registre de modèles |
| Modèle ML | XGBoost / LSTM | Signal de trading : long / short / neutre |
| API | FastAPI | Exposition du signal en REST |
| Infra | Hetzner CPX31 | VPS Docker Compose, 8Go RAM, 15€/mois |
| Chaos | Litmus Chaos / scripts | Injection de pannes automatisées |
| Observabilité | Prometheus + Grafana | Métriques système et alertes |
| Sécurité | Kali Linux (VM) | Pentest et audit de l'infrastructure |

# 3. Planning semaine par semaine

Durée totale : 13 semaines — du 30 juin au 28 septembre 2026. Le planning est organisé en 3 phases successives avec une semaine tampon finale pour les finitions et la documentation.

| Sem. | Dates | Phase | Objectifs | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 30 juin 6 juil. | PHASE 1 | - Créer compte Hetzner + commander VPS CPX31 - Installer Docker + Docker Compose sur le VPS - Déployer Kafka + Zookeeper via docker-compose.yml - Tester la connectivité Kafka (topics, producer, consumer) | VPS opérationnel Kafka running |
| S2 | 7 juil. 13 juil. | PHASE 1 | - Coder le consumer Python Binance WebSocket - Produire les messages OHLCV dans les topics Kafka - Valider l'ingestion BTC/ETH/BNB en continu - Ajouter logs + monitoring basique | Ingestion Binance functionnelle |
| S3 | 14 juil. 20 juil. | PHASE 1 | - Ajouter Spark Structured Streaming au docker-compose - Coder les jobs de consommation Kafka → Spark - Implémenter windowing (5min, 1h) et agrégations - Sink vers fichiers Parquet horodatés | Spark → Parquet opérationnel |
| S4 | 21 juil. 27 juil. | PHASE 1 | - Configurer Backblaze B2 (bucket + credentials) - Uploader les Parquet vers B2 (boto3/s3cmd) - Déployer DuckDB et tester requêtes SQL sur B2 - Déployer Redis + écrire les features temps réel | Couche froide/chaude opérationnelle |
| S5 | 28 juil. 3 août | PHASE 1 | - Déployer Dagster + définir les assets et jobs - Créer les schedules : retraining hebdo, quality checks - Déployer MLflow + tracker les premières expériences - Entraîner un premier modèle XGBoost sur l'historique | Dagster + MLflow running |
| S6 | 4 août 10 août | PHASE 1 | - Feature engineering complet (RSI, MA20, Bollinger) - Optimiser les hyperparamètres XGBoost - Enregistrer le meilleur modèle dans MLflow registry - Coder l'API FastAPI avec endpoint /signal/{pair} | API FastAPI livrant un signal |
| S7 | 11 août 17 août | PHASE 1 | - Tests end-to-end du pipeline complet - Vérifier la cohérence des signaux sur données historiques - Documenter l'architecture (README, schéma) - Buffer de rattrapage Phase 1 si retard | Phase 1 terminée + documentation |
| S8 | 18 août 24 août | PHASE 2 | - Installer Prometheus + Grafana + Loki - Configurer les dashboards de monitoring - Écrire les premiers scripts de chaos (kill Kafka) - Valider la détection de panne via alertes | Stack observabilité opérationnelle |
| S9 | 25 août 31 août | PHASE 2 | - Implémenter les scénarios de pannes : OOM Spark, coupure B2 - Coder les scripts d'auto-healing (restart, replay DLQ) - Tester le fallback DuckDB si Redis down - Mettre en place les alertes Telegram | Auto-healing fonctionnel |
| S10 | 1 sept. 7 sept. | PHASE 2 | - Implémenter Litmus Chaos (ou chaos-mesh) - Automatiser les injections de pannes (cron ou Dagster) - Vérifier le rollback automatique des modèles ML - Rédiger le rapport de résilience | Chaos Engineering automatisé |
| S11 | 8 sept. 14 sept. | PHASE 3 | - Reconnaissance : nmap, scan de tous les ports exposés - Identifier les vulnérabilités Kafka (plaintext, no SASL) - Tester l'API FastAPI : SQLi, rate limit, CORS wildcard - Capturer le trafic Kafka avec Wireshark | Rapport de vulnérabilités brut |
| S12 | 15 sept. 21 sept. | PHASE 3 | - Tester MLflow (upload de modèle malveillant) - Tester Dagster (RCE via webserver exposé) - Scorer les vulnérabilités (CVSS) - Implémenter tous les fixes : TLS Kafka, JWT FastAPI, nginx MLflow | Fixes déployés + retest |
| S13 | 22 sept. 28 sept. | PHASE 3 | - Retest complet après hardening - Rédiger le rapport de pentest final (CVE + remédiation) - Mettre à jour toute la documentation - Préparer la démo portfolio (vidéo ou slides) | Rapport pentest + projet finalisé |

# 4. Coûts prévisionnels

## 4.1 Coûts mensuels récurrents

| Service | Fournisseur | Coût/mois | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS CPX31 (8 Go RAM, 4 vCPU, 160 Go SSD) | Hetzner | ~15 € | Datacenter DE/FI |
| Stockage objet S3-compatible | Backblaze B2 | ~2 € | ~300 Go estimé |
| Réseau sortant B2 | Backblaze B2 | ~1 € | Variable selon usage |
| Nom de domaine (optionnel) | OVH / Namecheap | ~1 € | Pour HTTPS propre |

| TOTAL MENSUEL ESTIMÉ | ~19 € |
| --- | --- |
| COÛT TOTAL SUR 3 MOIS (juillet → septembre) | ~57 € |

## 4.2 Coûts one-shot (optionnels)

| Poste | Coût estimé | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Nom de domaine 1 an (ex: monprojet.dev) | ~10 € | Optionnel, pour HTTPS clean |
| Abonnement Kali Linux Pro / TryHackMe | ~14 €/mois | Optionnel, ressources pentest |
| Certification AWS Cloud Practitioner | ~100 € | Post-projet, valorise le CV |

## 4.3 Ce qui est gratuit

- Binance WebSocket API publique — aucune clé requise pour les données de marché

- Apache Kafka, Spark, Dagster, MLflow, DuckDB, Redis, FastAPI — tous open source

- Kali Linux — distribution gratuite et open source

- Prometheus + Grafana + Loki — stack observabilité open source

- Litmus Chaos — open source CNCF

- Backblaze B2 — 10 Go gratuits (suffisant pour les premiers mois)

- GitHub — hébergement du code source et CI/CD

Estimation totale réaliste : 57 € sur 3 mois pour un projet de niveau production. C'est le coût d'un abonnement streaming pour obtenir une infrastructure BigData complète, sécurisée et documentée — le genre de portfolio qui change un entretien.